扬州生活科技学校

烹饪专业烘焙实训室设备

招标文件

二0一五年八月

招 标 公 告

| 工程名称 | 扬州生活科技学校烹饪专业烘焙实训室设备采购及安装 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | 扬州生活科技学校 |  |
| 工程地点 | 扬州市文昌中路579号 |  |
| 工程 概况 | 烘焙实训室设备采购及排烟系统安装 |  |
|  | 预计开工 | 2015.9.15 |
| 招标内 容范围 | 扬州生活科技学校烹饪专业烘焙实训室设备采购及安装 |  |
| 投标人 资格 要求 | 投标人具有独立法人资格 投标人必须提供近两年类似项目的业绩 |  |
| 招标方式 | 邀请招标 |  |
| 投标保证金 | 投标保证金 10000 元，开标结束时中标单位缴纳，工程验收无整改内容按相关规定退还（无息）。 |  |
| 评标细则 | 详见招标文件 |  |
| 其他 | 一、本工程公告发布时间： 2015 年8月25日- 2015年9月6日 二、报名及招标文件领取时间： 2015 年8月25日- 2015年9月6日 ；招标文件售价300元/份，售后不退！ 招标文件领取地址：扬州生活科技学校总务处。 注：开标时投标人必须携带授权委托书、企业营业执照、燃气安装维修资质证书、税务登记证。（上述资料复印件加盖单位公章随投标文件装订密封、携带原件备查） 三、本工程投标截止时间：2015年9月7日-（暂定） 开标时间同投标截止时间！ 投标文件递交地址：扬州生活科技学校总务处 以上时间及地点如有调整另行通知。 |  |
| 招标人或其委托招标代理机构（公章）： 联系人：胡先生 电话：051480827799 传真： |  |  |

公告发布时间　                                      2015年8月25日

- 工程概况

- 工程名称：扬州生活科技学校烹饪专业烘焙实训室设备采购及安装

- 工程地点：扬州生活科技学校

- 招标范围

1、  扬州生活科技学校烹饪专业烘焙实训室设备采购安装调试

- 质量工期要求

- 质量：按照清单要求

工期：签订合同明确工期，总体要求2015年10月8日

前竣工

四、 投标人资格要求

1、投标人必须具备独立法人资格

2、投标人必须提供税务登记证、组织机构代码证。

3、投标人必须能提供近两年类似项目的工程业绩。

五、 投标费用

1、本招标文件成本费300元，由投标人自行购买。

2、编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用由投标人承担。

3、本工程投标保证金10000元，未中标单位无息退还，中标单位完工后退还。

4、不管投标结果如何，招标人对上述投标人发生的费用不负任何责任。

六、 投标文件要求

1、文件签署：投标文件必须由投标人加盖公章和法定代表或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、文件密封：所有封袋上应写明招标人名称、工程名称和投标人的名称。所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标单位公章及其法定代表人或者授权委托人印鉴。

3、风险承诺：投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整，确定风险系数计入总报价。今后不作调整。

4、投标报价：

1）报价基础：投标人根据现场实际及当前材料价格合理报价。

2）工程付款：工程竣工验收合格结束后90%，余款10%一年后无质量问题和整改内容，给予结清。

3）报价及结算方式：

本工程为固定单价报价，报价项目详见清单，分别报单价，总价（含运输、安装、调试、税费等），最终按实结算。

5、领取标书时间：请于 2015年 9月 6日 17时之前前往生活科技学校领取招标文件。

投标截止日期：投标书请于 2015年9月7日17时之前送达，逾期拒收或作废标处理。

联系人：胡老师           联系电话：0514-80827799

七、 开标、评标、定标

1、投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

A、投标文件未按照招标文件的要求给予密封的

B、投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的

C、投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的

D、未实质性响应本文件规定条款的

2、开标会在生活科技学院招标小组的组织下进行。

八、 授予合同

确定中标单位后，由招标人与中标单位订单工程施工合同。

九、 违约责任

如因中标单位材料质量或施工质量不合格引起的工程期拖延及相应经济损失，有施工单位负责赔偿，其他按合同法等有关法规定追究违约方责任。出现质量问题，扣发工程款，并追究其责任，赔偿由此造成的经济损失。工期每延误一天，罚款1000元（在工程款中扣除）。

十、 争议

合同双方在履行合同过程中产生争议时，双方协调解决，调解不成，向扬州仲裁委员会申请仲裁。

十一、其他

1、工程中标单位不得以任何名义转包，否则，取消其中标资格，并赔偿由此给招标人造成的经济损失。

2、现场要求文明施工，安全自行负责。

3、中标人必须服从招标人的管理，服从学院有关校园管理规定

否则，视情节轻重予以必要的经济处罚。

4、我方不保证最低价中标。

注：本文件解释权属生活科技学校招标领导小组。

扬州生活科技学校

投  标  函

招标人：

1、根据已收到的                                              工程的招标邀请函，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件和其他有关文件后，我方愿以（           ）的价格（总价），按上述招标邀请函内容承包上述工程施工任务。

2、一旦我方中标，我方保证在      年     月     日开始施工，      年     月    日完成施工，即    天（日历日）。

3、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有限期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方承诺如果我方中标，合同将以包含上述文件的投标文件及招标文件内容为基准进行签订和执行。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：（盖章）

邮政邮编：

电话：

日期：   年    月    日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我                  （姓名）系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    （单位名称）的              （姓名）为公司代理人，以本公司的名义参加                     （招标人名称）的工程投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                  性别：                年龄：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日