扬 州 市 工 程 建 设

监 理 招 标 文 件

标段编号：HJQ201704010002

(资格后审）

招    标    人:     扬州生活科技学校

招标代理人（章）: 江苏志诚工程咨询管理有限公司

发  放   时  间:       2017年9月1日

目  录

- 投标须知……………………………………2

- 合同主要条款………………………………22

- 技术规范……………………………………27

- 图纸、技术资料及附件……………………27

- 投标文件表式………………………………28

第一章    投标须知

招标文件前附表

| 招标人 | 扬州生活科技学校 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理机构 | 江苏志诚工程咨询管理有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 扬州生活科技学校蕴博大厦教学设施装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 标段名称 | 扬州生活科技学校蕴博大厦教学设施装饰工程监理 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 扬州生活科技学校内 |  |  |  |  |  |
| 项目立项审批、核准或备案机关 | 扬州市发展和改革委员会 |  |  | 批文编号 |  | 扬发改许发【2017】297号 |
| 批文名称 | 扬州市发改委关于扬州生活科技学校蕴博大厦教学设施装饰工程可行性研究报告（代建项目建议书）的批复 |  |  |  |  |  |
| 招标范围 | 扬州生活科技学校蕴博大厦教学设施装饰工程施工阶段全过程监理及保修阶段工程监理 |  |  |  |  |  |
| 监理业务 | 质量、进度、安全、投资控制和两管理、协调工作 |  |  |  |  |  |
| 工程规模 | 约4700平方米 |  | 结构类型 |  |  | 框架结构 |
| 所监工程投资 | 约988.56万元 |  | 资金来源及 落实情况 |  |  | 财政资金，已落实 |
| 计划工期 | 计划工期： 同施工工期 |  |  |  |  |  |
| 质量要求 | 合格 |  | 创优 |  |  | / |
| 是否接受联合体投标 | ☑不接受联合体投标 □接受 应满足下列要求： / |  |  |  |  |  |
| 招标方式 | 公开招标 |  | 招标文件售价 |  |  | 300元 |
| 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：监理综合资质或房屋建筑工程监理丙级及以上 财务要求：良好 业绩要求：良好 信誉要求：良好 项目总监资格：必须具备房建专业国家注册监理工程师或省注 册监理工程师资格 其他要求：项目总监在手工程情况符合扬建工（2014）8 号规定。 |  |  |  |  |  |
| 现场监理人员数量配备最低标准 | 总监理工程师 1 人；主专业（房建专业）监理工程师 1人；监理员1人。合计 3人。 |  |  |  |  |  |
| 澄清及答疑 | 投标人提出问题的截止时间:2017年9月8日11:00 方式：书面、传真、电子邮件、电子化交易系统中“网上提问”模块 招标人书面澄清的时间：2017年9月8日下午17:00 获取方式： http://www.yzcetc.com的“项目信息-澄清和答疑”中公布、电子化交易系统“答疑下载”模块 |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后 45 日内有效 |  |  |  |  |  |
| 投标截止时间 | 2017年9月14日上午9时30分 |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 地点 | 扬州市邗江区公共资源交易中心 |  |  |  |  |
| 开标会 | 时间 | 2017年9月14日上午9时30分 |  |  | 地点 | 邗江人防大楼（4 楼） |
| 工程必备专业 | 房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 监理取费 | 本工程计费额按照988.56万元计算，监理服务收费基准价=29.79×1.0（专业调整系数）×1.0（工程复杂程度调整系数）×1.0（高程调整系数）=29.79万元。 本工程施工监理服务收费浮动范围：投标单位所报施工监理服务收费应在基准价的29.79万元（-20%~20%）内。 招标人设定期望值：29.79×（1-20%）=23.83万元； 结算审计后，以结算价为基础按中标浮动幅度计算确定最终监理服务费; |  |  |  |  |  |
| 发包上限价 | 发包价为监理取费基准价下浮 20 %，即为 23.83 万元 |  |  |  |  |  |
| 评标办法 | 合理价随机确定中标人法 |  |  |  |  |  |
| 是否授权评委会确定中标人 | □是 √否，推荐的中标候选人数：3 |  |  |  |  |  |
| 监理费支付 | 1、工程量过半付至监理费的30%； 2、工程竣工验收合格后，付至监理费 70%； 3、工程决算审计结束后，付至监理费 90%； 4、监理人将所有资料送业主归档后，付清监理费用。 |  |  |  |  |  |
| 标书编制、装 及密封要求 | 1、投标文件为通过系统上传的电子文件及与之相一致的不加密的电子光盘两张(贴上标签注明单位)。通过系统上传的电子投标文件应使用专用制作工具制作； 2、投标总监需携带身份证、注册监理工程师证书原件及管理手册(外地单位总监在扬未承接过工程的不需要提供信用手册)，按时参加开标会，否则按废标处理。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | - 下文中与前附表内容出现不一致时以前附表为准。 - 投标人已经完成扬州市建筑市场信用管理信息系统基础信息数据的入录、完善工作。 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 招标人或其代理机构：江苏志诚工程咨询管理有限公司 地址：文昌西路金都汇1座3楼 电话： 0514-80820678 联系人：王石磊 |  |  |  |  |  |

招标文件编制人（签名）： 王石磊     　　 单位（盖章）：

一、总    则

（一）工程概况

  - 委托监理的范围及内容，见投标须知前附表。

  - 工程资金来源及落实情况：

财政资金，已落实。

3、业主提供的现场办公条件:

业主负责提供现场办公的场所,办公设施费用由投标人自己解决 。

（二）投标单位资格要求

1.参加投标的监理单位必须为：监理综合资质或房屋建筑工程监理丙级及以上。

- 项目总监必须具备：房建专业国家注册监理工程师或省注册监理工程师资格。

- 其他要求：项目总监在手工程情况符合扬建工（2014）8 号规定。

（三）投标费用

1招标文件售出后,概不退还。

2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- 资 格 审 查

（四）资格审查方式

1、本招标项目招标人对投标人的资格审查方式：资格后审。

2、投标申请人资格审查合格条件：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产

状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严惩违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）企业的资质类别、等级和项目总监的资质等级满足招标公告要求；

（5）资格预审申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

（6）拟派项目总监为投标企业正式人员；

（7）项目总监在手工程情况符合扬建工（2014）8 号规定；

省内市外企业应提供截止本项目投标截止时间的项目总监在当地招投标监管系统中反映总监在建项目个数的网页截图（须同时含有投标企业名称、总监姓名、注册证号、在建工程个数，系统时间等信息），对总监在建工程进行核查。

（8）提交企业及拟派项目负责人检察机关出具的（或在检察院行贿犯罪档案查询网查询打印的）截止本工程投标截止时间两个月内的《行贿犯罪档案查询告知函》；

（9）在招标公告规定的投标登记时间前，自行在“扬州市建设工程招投标电子化交易系统”完成网上投标登记；

（10）投标单位不属于《扬州市 2016 年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人，且处于被限制招投标活动期限内的。

（11）要求符合法律、法规规定的其他条件。

3、投标申请人所提交的资格审查文件有下列情况之一的，将作为符合性检查未通过而不予评审：

（1）资格审查申请文件(不含申请人的附加说明、证明材料)未按规定的格式、内容和要求编制的，或字迹潦草、模糊无法辨认的。

（2）申请人的资格不满足招标公告和招标文件要求的。

（3）申请人采用多种形式，对本工程递交二份或多份资格审查文件，并在递交投标文件截止时间时仍不加以说明的。

（4) 未提交检察机关出具的（或在检察院行贿犯罪档案查询网查询打印的）截止本工程投标截止时间两个月内企业及拟派项目总监的《行贿犯罪档案查询告知函》或存在行贿犯罪记录的；

（5）未提供社保部门出具的 2017 年 2月～2017 年 7月（近 6 个月）投标人为授权委托人、项目总监缴纳在职职工养老保险的证明材料的；

（6）项目总监在手工程不符合有关规定的；

（7）其他：/

4、申请人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段的代建人、项目管理人，或者为本标段提供招标代理服务的；

（3）与本标段的代建人或项目管理人或招标代理机构同为一个法定代表人的、相互控股或参股的、相互任职或工作的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的。

5、本工程不允许转包和违法分包。

6、参加本工程资格审查的投标申请人应按本文件的要求填报资格审查文件，以证明其符合规定要求的投标合格条件和履行合同的能力。

7、投标人提供的全部资料必须准确详细，以便评标委员会做出正确的判断。资格审查将依据资格审查文件中提供的资料或者应招标单位要求对所报资格审查文件进行澄清。如果没按要求填写资格审查文件和提供具体证明材料，可能将导致资格审查不合格。

8、投标申请人应对申报资料的真实性负责，资格审查委员会将进行必要的核实和澄清，对弄虚作假者，经查实，将取消其通过本次资格审查的资格。资格审查委员会对申请人的资格审查资料的保密性负责。

9、资格审查文件作为投标文件的一部分，应随同其他投标文件在规定时间送达。

10、申请人因某种原因决定放弃投标时，有权在招标单位规定的投标文件递交截止时间前撤回提交的“投标文件”。

11、如果参加资格审查投标单位是一个由独立的分支机构或专业单位组成的，其审查申请应说明哪一专业单位负责承担工程的各主要部分。

12、资质审查文件应包含以下内容

(1) (以下资料需将原件扫描件添加进电子投标文件，原件开标时不再进行复核)

1）针对本工程的法定代表人授权委托书（外地单项备案企业须提供经当地公证机关公证的法人授权委托书）；

2）投标项目总监近两年己完成工程情况；

3）由社保部门出具的 2017 年 2月至 2017 年7月（近 6 个月）投标人为授权委托人、项目总监缴纳在职职工养老保险的证明材料；

4）企业及拟派项目总监的由检察机关出具的（或在检察院行贿犯罪档案查询网查询打印的）截止本工程投标截止时间两个月内的《行贿犯罪档案查询告知函》且企业及项目总监无行贿犯罪记录；

5）外地企业在投标截止前需到扬州市建设局工程处办理《进扬企业核验登记表》，且投标时拟投入监理组成员必须与核验表一致；

6）投标文件资料真实性承诺书；

7）总监信用管理手册（在扬未承接过工程的可在中标后办理）。省内市外企业应提供截止本项目投标截止时间的项目总监在当地招投标监管系统中反映总监在建项目个数的网页截图（须同时含有投标企业名称、总监姓名、注册证号、在建工程个数，系统时间等信息）；

8）项目总监资质证书；

9）专业监理工程师资质证书；

10）企业法人营业执照；

11）企业资质证书；

12)保证金收据。

注：营业执照复印件应包括企业法人年检情况记录内容，企业资质等级证书、项目总监资质证书、企业信用管理手册复印件应包括承包工程范围，企业变更和企事业资质、项目总监年检记录等附页内容，否则评审时相应内容不予确认。已采用网上公示方式取消书面盖章的，应打印行政监督部门官方网站公示页面并加盖单位公章。

- 三、招 标 文 件

（五）招标文件的组成

本文件及所有按第（七）条发出的补充通知和投标预备会补充文件。

（六）招标文件的澄清

1.投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责，投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及招标单位有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。

（七）招标文件的修改

1.招标截止时间 5 天前，招标单位可能会以补充文件的方式修改招标文件，并经邗江招标办备案后及时上传到电子化招投标系统，补充文件将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2.为使投标单位在编制投标文件时，将补充文件修改的内容考虑进去，招标单位根据有关法律规定需要延长投标截止时间的应该延长投标截止时间，延长后的投标截止时间在补充通知中明确

- 四、投标报价

（八）投标报价（发包价）

本次招标采用合理价随机确定中标人法（详见苏建招办（2016）3 号文）。

本工程在监理取费基准价的基础上下浮 20 %作为发包价。

- 五、投标文件

- （九）投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全。如有遗漏请于招标文件发出后 2 日内向招标单位索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容。未按招标文件要求编制的投标文件将视为无效。

- 1、投标文件应按“投标文件格式”进行编写，电子投标文件应使用电子化招投标统中投标文件制作专用工具软件编制、生成，投标人保证所编制的电子投标文件能够有效表现所载的内容一致，并可供招标人调取。电子化招投标系统投标文件加盖扬州市网上招投标系统约定的数字证书签章（电子签名）。

- 2、电子投标文件中投标函、 授权委托书（如有）应加盖数字证书中的电子签章。

- 3、投标人编制的投标文件应包括按网上电子化招投标要求通过系统上传的加密电子投标文件、与通过电子化招投标系统上传的电子投标文件内容相一致不加密的电子投标光盘（此光盘仅在因招投标系统故障导致无法网上评标时使用）。

- （十） 投标文件的组成

- 1、投标人资格审查文件部分（该部分内容按资格审查要求制作）

- 2、承诺文件部分包含下列材料(以下资料需将原件扫描件添加进电子投标文件)：

- （1）投标函；

- （2）授权委托书

- （3）项目总监简历表；

- （4）主要监理管理人员表；

- （5）主要检测设备表。

- （十一）招标文件提供的文件表式（第五章表一至表四）投标单位必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

- 六、投标文件密封和递交

（十二）投标文件的标识、封装与递交：

1.载入投标文件的电子光盘应密封，并在封袋注明招标人名称、招标项目标段名称、投标人名称等内容，加盖投标人法人章和法人代表（授权委托人）签字或盖章。

2.通过电子化招投标系统中上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密，未按要求加密和数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，招标人不予受理。具体操作详见“扬州市建设工程网上招投标系统操作手册”。

3.投标单位须在前附表中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

4.投标单位未按上述规定提交投标文件，将被视为无效投标文件，并原封退还给投标单位。

5.投标截止期

5.1 投标人应在投标须知中规定的时间之前将网上投标文件上传至网上招

投标系统，并将不加密的投标文件电子光盘递交到招标文件前附表指定地点。

5.2 招标人可以按本文件规定以修改文件的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5.3 数字投标文件的递交方式：投标人使用扬州市建设工程网提供的扬州市网上招投标系统完成投标文件的上传。电子光盘在投标截止时间前送达规定地点。招标人收到投标人的投标文件时应向投标人出具确认收讫函，投标人收到招标人的收讫确认时，投标文件视同已递交。

5.4 投标文件接收时间：投标人将电子投标文件送入扬州市网上招投标系统，并确认提交，招标人确认收讫并出具确认函，投标人收到确认函的时间为投标文件接收时间。投标人应在投标截止时间前完成数字投标文件上传并确认提交，投标文件在招标文件规定的投标截止时间后送达即视为逾期送达。

5.5 投标人递交不加密电子光盘投标文件的地点：见投标人须知前附表。

5.6 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

5.7 逾期送达的投标文件，招标人不得接收。

5.8 投标人应当妥善保管扬州市网上招投标系统配套的由第三方认证的电子签名制作数据(数字证书)。投标人知悉数字证书已经失密或者可能已经失密时，应及时通知招标人、招投标监管机构等招投标各方主体，并终止该数字证书的使用。在未接到投标人数字证书失密停用信息情况下，招标人经扬州市网上招投标系统接受到加盖投标人数字证书电子投标文件，并经系统提供的数字证书对比工具核对未发现电子投标文件任何改动的，招标人将视为投标人加盖数字证书时数字证书由投标人专用并由投标人控制，其投标文件电子签名可靠与投标人手写签名或者盖章具有同等法律效力。

（十三）投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标单位可对所递交的投标文件进行修改或撤回。但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定编制、标志和递交。投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件

- 七、开标、评标、定标

（十四）开标会按投标须知中规定的时间、地点，在招投标管理部门及其它有关部门的人员监督下，由招标人主持进行。在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

（2）逾期送达的投标文件；

（3）非电子化招投标系统问题导致的无法解密的投标文件；

（4）投标总监未携带身份证、注册监理工程师证书原件及管理手册的(外地单位总监在扬未承接过工程的不需要提供信用手册)，未按时参加开标会的；

（5）投标人未按招标文件要求对投标文件进行 CA 证书加密或电子签章的。

（十五）评标的原则及要求

1、评标委员会在评标前应熟悉招标文件，以国家相关法律法规及招标文件的规定为依据，认真履行评委职责。

2、评标委员会应根据招标文件中的评标办法对所有投标人的投标书进行初评和详细评审，投标书有效性界定要严格。

3、评标委员会应按照招标文件要求对投标文件中原件扫描件进行复核，杜绝投标人弄虚作假骗取中标现象的发生。

4、投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

（2）投标文件未按照招标文件的要求予以密封、标识的，将作为无效投标文件，退回给投标人。

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件或因投标人原因使电子投标文件无法导入评标系统或使评标工作无法进行的。

（十六）评标办法

本次招标采用合理价随机确定中标人法。

1、在监理取费基准价29.79万元的基础上下浮 20%作为发包价，即为 23.83 万元。

2、投标人编制并按招标文件规定的时间和地点递交投标文件，交纳投标保证金，参加开标。 投标文件中只需按照招标文件要求提供资格审查文件和投标承诺等文件即可，投标人不需要编制监理大纲。

3、招标人按招标文件规定的开标时间，在扬州市邗江区建设工程交易中心举行开标会。

4、招标人依法组建评标委员会评标。详见扬建工（2015）34 号文规定。

（1）若投标单位少于或等于 15 家的，所有投标文件全部进行评审。并按下列程序进行评标：

评标委员会对投标人资格及承诺文件的有效性进行评审，填写评标报告；随后进入公开随机抽取中标候选人程序，招标人邀请所有投标人参加，按照招标文件规定的方法从资格审查合格的投标人中抽取三名中标候选人。

由每个有效投标人的法定代表人或其授权代表，公开随机抽取代表该投标人的号码，招标人当场公布每个号码所对应的投标人。

招标人公开随机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第一中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第三中标候选人。

（2）若投标单位大于 15 家，则按下列程序进行评标：

根据招标文件明确的唱标顺序，公开随机抽取代表各投标人的号码，并从中公开随机抽取排序，按抽取排序对所对应的投标文件依次进行评审，通过初步评审的投标文件满足 3 个时，其他投标文件不再评审，按随机抽取的排序依次确定中标候选人排序。

（十七）定标

1、评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告，按照招标文件中规定的评标方法，推荐 3 名有排序的中标候选人。

2、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人；当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者未按本招标文件的规定提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

3、评标和定标将在投标有效期结束日 30 个工作日前完成。不能在投标有效期结束日 30 个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权撤回其投标。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

（十八）监理人员承担工程的控制

投标人投入的监理人员应符合扬建工（2011）36 号及扬建工（2014）8号文规定：

A、总监理工程师只宜担任一项委托监理合同的项目总监理工程师工作，当需要同时担任多项委托监理合同的项目总监时，须经建设单位同意，且最多不超过三项。

B、主专业监理工程师和监理员只能在一个工程项目中任职；其他配套专业监理工程师和监理员只能在三个及以下工程项目中任职。

C、省注册监理工程师可担任二等及以下工程的项目总监，经总监书面授权，可担任一、二、三级建设工程项目总监代表。

（十九）开标时，投标总监需携带身份证、注册监理工程师证书原件及管理手册(外地单位总监在扬未承接过工程的不需要提供信用手册)，按时参加开标会，否则按废标处理。

（二十）本次招标文件依据扬建工[2007]34 号文编制，招标文件中未涉及事项遵循国家及地方的法律、法规和规章。

（二十一）重大偏差

投标文件有下述情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

（1）.投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书及委托代理人印章的；

（2）.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的，电子投标文件未按招标文件要求加盖电子签名；

（3）.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（4）.投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。投标时联合体成员与报名资格预审合格时的成员不一致的；

（5）.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（6）.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（7）.投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求或明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（8）.投标报价未按招标文件规定的发包价的；

（9）.投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（10）.不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（11）.投标文件附有招标人不能接受的条件；

（12）.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（13）.投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料或提供虚假资料的；

（14）.总监超项目承接业务的；

（15）.监理组所报人员配备标准低于《扬州市项目监理机构人员配备最低标准》的；监理组所报成员超过《关于进一步加强全市监理人员从业管理的通知》(扬建工（2014）8 号)在手项目规定的，评委会将其在监理人员中扣除后人员配备低于最低标准的；或人员不满足招标文件要求的必备专业要求的；

（16）.开标时，本地单位所投总监、监理工程师，未按要求提供在手工程登记注册的监理人员信用管理手册；

（17）.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

(18).项目总监在手工程未符合扬建工（2014）8 号的相关规定且未经原建设单位同意后参与投标的；

(19).招标文件规定的不违背法律法规的其它合理性重大偏差以及法律法规规定的其它情况；

（20）.资格审查不通过的。

评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

扬州市项目监理机构人员配备最低标准

一、公共建筑工程：（M 代表建筑面积，单位平方米）

1、一等工程（M＞=30000）：总监理工程师 1 人；主专业监理工程师 1 人、配套专业监理工程师 1 人；监理员 2 人。合计 5 人。以 30000 平方米为基数，建筑面积每增加 10000 平方米，人员增加 1 人。

2、二等工程（10000≤M＜30000）：总监理工程师 1 人；主专业或配套专业监理工程师 1 人；监理员 2 人。合计 4 人。

3、三等工程（M＜10000）：总监理工程师 1 人；主专业或配套专业监理工程师 1 人；监理员 1 人。合计 3 人。

工业厂房及其他类型单项工程参照公共建筑工程标准。

二、住宅小区工程：

1、一等工程（M＞=120000）：总监理工程师 1 人；主专业监理工程师 2 人、  配套专业监理工程师 1 人；监理员 4 人。合计 8 人。以 120000 平方米为基数， 建筑面积每增加 20000 平方米，人员增加 1 人。

2、二等工程（60000≤M＜120000）：总监理工程师 1 人；主专业监理工程师 1 人、配套专业监理工程师 1 人；监理员 4 人。合计 7 人。

3、三等工程：

（1）30000≤M＜60000：总监理工程师 1 人；主专业监理工程师 1 人、配套专业监理工程师 1 人；监理员 3 人。合计 6 人。

（2）M＜30000：总监理工程师 1 人；主专业或配套专业监理工程师 1 人；  监理员 2 人。合计 4 人。

群体工程可参照住宅小区工程标准。

三、市政工程：（N 代表工程造价，单位万元）

1、N＜1000：总监理工程师 1 人；主专业或配套专业监理工程师 1 人；监理员 1 人。合计 3 人。

2、1000≤N＜2500：总监理工程师 1 人；主专业或配套专业监理工程师 1 人；监理员 2 人。合计 4 人。

3、2500≤N＜5000：总监理工程师 1 人；主专业监理工程师 1 人、配套专业监理工程师 1 人；监理员 2 人。合计 5 人。

4、5000≤N＜10000：总监理工程师 1 人；主专业监理工程师 1 人、配套专业监理工程师 1 人；监理员 4 人。合计 7 人。

5、N＞=10000：以 10000 万元为基数，工程造价每增加 2500 万元，人员增 加 1 人；有桥梁的工程适当增加专业监理工程师人数。

四、有关情况说明：

以上标准为监理项目人员配备最低标准，建设单位对监理项目人员配备有具体要求的，监理单位可根据项目具体情况，对人员配备情况进行调整，以双方约定或招标承诺为准，但必须达到监理机构人员配备的最低标准要求。

第二章  合同主要条款

- 一、主要监理业务

工程（发包范围内工程施工阶段、保修阶段）的质量、投资、进度和协调工作；监督施工单位安全生产和文明施工。

- 二、业主提供的现场办公条件

提供办公用房一间。

- 三、监理费支付

- 监理费用结算时以施工单位财政审定价为基数，乘以监理中标费率，计算监理实际收费。工程量过半付至监理费的30%；工程竣工验收合格后，付至监理费的70%；工程决算审计结束后，付至监理费的90%；监理人将所有资料送业主归档后，付清监理费用。

四、工期控制

按该项工程的要求工期进行计划控制，按月进度计划审核、控制及协调，确保按期交付。

- 五、质量控制

严格按该项工程质量目标及相关规范控制好施工质量。

- 六、造价控制

严格控制工程变更和材料价格，做好月度已完工程量审核及工程款支付证书的签发。做好工程决算审核工作，将总投资控制在合同价范围内。

- 七、违约责任

按相关法律文件规定执行。

- 八、其它

1、监理人（乙方）进场监理人员必须与投标书中“主要监理人员”一致（总监：XXX 资格证书编号：XXXXXXXX  、配套专监：XXX  资格证书编号：XXXXXXXX；监理员：XXX  资格证书编号：XXXXXXXX），并不得在其他工地兼职，表中任何人的更换必须书面报告委托人（甲方），经委托人批准后方可更换，否则委托人有权要求监理人退场并终止履行合同，同时追究监理人的法律责任，由此造成的经济损失由监理人承担。

2、在工程监理过程中，如项目监理不能正常有效地开展工作或控制能力、协调能力较差，委托人有权要求监理人更换有关人员；如监理人更换人员后，仍然工作不力，则委托人有权终止履行合同，并更换监理队伍，由此所造成的损失，由监理人承担，同时监理人将自动丧失本工程的中标资格。

3、本工程不得以任何名义转包。如被甲方发现有违法行为时，甲方有权终止合同，并追究其法律责任。

4、监理人承诺中标本工程无借用、挂靠、出借资质证书等行为，且监理人派至施工现场监理人员与其存在合法的人事及社保关系。

5、监理人派至施工现场总监每天在工地工作时间必须在6个小时以上。如当天工程仍然在施工，专监应在施工现场。

6、总监必须常驻现场与委托人工程师密切配合，协调好各方关系，确保工程质量，并定期向委托人提交监理工作报表。

7、未经委托人同意，监理擅自脱岗的，每发现一次，委托人有权对监理人处以500-1000元违约金。

8、总监必须常驻现场与甲方工程师密切配合，协调好各方关系，确保工程质量，并定期向甲方提交监理工作报表或刊物。

9、工程竣工后一月内完成3套工程监理资料，并督促审查施工单位完成3套竣工图及相关资料，经委托人核准后归档。

10、如因监理工作过失造成工程质量事故，监理方应按有关法律法规承担相应的赔偿责任。

11、因监理人自身原因拖欠施工现场监理工资，由此引发的一切责任均由监理人全部承担。

12、如工程工期延长一个月，监理人附加工作报酬不计取。

工程合同编号：

廉政合同编号：

工 程 建 设 项 目

廉    政    合    同

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设单位、中标单位双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《反不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律法规和廉政建设有关规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目甲乙双方签订的施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话。由甲方负责，乙方配合，及时将工程建设项目信息录入邗江区政府投资工程电子监察管理系统，并保证录入信息的真实性、可靠性。积极开展相互监督，发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正或向有关部门举报的权利和义务。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）禁止向乙方索要、接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费或在乙方报销任何应由甲方（个人）支付的费用。

（二）禁止参加乙方安排的宴请和健身、娱乐等活动或接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）禁止要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）禁止允许、纵容配偶、子女从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动，并为其提供便利条件。

（五）禁止以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由、任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员违反本合同第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员违反本合同第一、第三条责任行为的，有关行政主管部门有权中止工程项目建设合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；情节严重的，有关部门将依据《扬州市邗江区建设工程市场廉政准入规定》等给予乙方处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，有责任向承包方交待本合同的具体内容，并要求其严格执行本合同规定。

（四）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、工程监理及中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，可在工程结算款中扣除。

（五）甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导，或向区纪委、监察局、检察院等有关部门举报。

第五条  本合同作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后立即生效。

第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程资金结清时止。

第七条  本合同一式三份，由甲乙双方各执一份，一份报各镇（街道）纪（工）委（监察室）或各主管部门备案。其中，1000万元以上重点工程另报区政府投资重点工程监督检查领导小组办公室备案。合同备案同时填报《工程建设项目基本情况备案表》（见附件）。

甲方单位：（盖章）                                乙方单位：（盖章）

法定代表人：                                      法定代表人：

地址：                                            地址：

电话：                                            电话：

年   月   日                                        年   月   日

第三章   技术规范

a、本工程采用的技术规范

按国家、省相应的现行规范、规程、标准执行。

ｂ、对施工工艺的特殊要求

无

第四章 图纸、技术资料及附件

第五章 投标文件表式

- 投标书

：（招标单位名称）

（一）根据已收到的                      工程建设监理的招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，做出监理费报价如下：施工阶段监理费        万元。

（二）我单位将严格按监理人员执业守则，按国家相关法规、规范及我方制定的监理大纲、实施细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

（三）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同

投标单位（盖法人章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 二、授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系

（投标单位）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）       （姓名）为我的授权代理人，以本公司的名义参加

（招标单位名称）的

工程的监理投标，授权委托人所签署的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转让权，特此委托。

授权委托人：              性别：      年龄：

单     位：              部门：      职务：

投标单位（盖法人章）

法定代表人：

（外地单项备案企业须提供经当地公证机关公证的法人授权委托书）

日期：  年  月  日

- 三、监理组人员表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 | 在手工程注册情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工程名称 | 造价 | 规模 | 岗位 | 开竣工时间 |

- 四、主要检测设备表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |